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REGIONE PUGLIA
Sezione Infrastrutture per la Mobilità
VERBALE RIUNIONE TRA I RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE PUGLIA - COMUNE DI BITONTO e FERROTRAMVIARIA S.p.a. PER L’ELIMINAZIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO DI BITONTO SU VIA SANTO SPIRITO
Giovedì 3 Gennaio 2019, ORE 11.00
	Facendo seguito alla nota di convocazione prot. n. AOO_SP13/00668 del 20/12/2018, si è svolto in data odierna un incontro al fine condividere la soluzione progettuale tesa all’eliminazione del passaggio a livello al Km 16+513,86 della Ferrovia Bari – Barletta, sulla via per Santo Spirito nel Comune di Bitonto.
	All’incontro hanno partecipato, per la Regione Puglia:
	Assessore Giovanni Giannini
	Ing. Francesca Pace 
	Ing. Roberto Detommaso

	Per il Comune di Bitonto:
	Sindaco Michele Abbaticchio
	Assessore Rosa Calò
	Consigliere Antonella Vaccaro

	Per la Ferrotramviaria S.p.a.
	Ing. Massimo Nitti 
	Ing. Pio Fabietti 
	Ing. Antonio Di Leo

	Preliminarmente il Sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, ribadisce la necessità di risolvere una grossa criticità presente sulla strada provinciale 91 per Santo Spirito all’uscita dal centro abitato di Bitonto, consistente nell’intersezione con il passaggio a livello delle Ferrovie del Nord Barese,sia per evitare la creazione di lunghe code che congestionano il traffico in ingresso e in uscita da Bitonto, e sia, soprattutto, per prevenire situazioni di assoluta pericolosità per i mezzi in transito derivanti dall’accumulo d’acqua in seguito a fenomeni di piogge abbondanti.
	L’assessore Giovanni Giannini rappresenta la piena disponibilità da parte della Regione Puglia a dare urgente soluzione all’eliminazione del passaggio a livello, al fine di rimuovere una evidente causa di pericolo per la pubblica incolumità e di congestione del traffico, garantendo la sicurezza dei viaggiatori e l’efficienza del trasporto pubblico locale.
	 Il Direttore generale di Ferrotramviaria S.p.a., ing. Massimo Nitti, ritiene che l’eliminazione del passaggio a livello di Bitonto sulla strada provinciale n. 91 sia un intervento assolutamente necessario,tant’è che nel tempo sono state formulate diverse ipotesi progettuali a tal proposito, tra cui, originariamente, il sottopasso e, successivamente, ipotesi meno costose consistenti nella realizzazione di viabilità alternativa.
	In questa sede, l’ing. Nitti, ha illustrato nuovamente la proposta progettuale, di cui si allega una planimetria di massima, il cui costo stimato sarebbe di circa 10 Meuro. consistente nella realizzazione di un sottopassaggio ferroviario con relativo sistema di smaltimento acque bianche, attraverso il collegamento fognario del sottopassaggio alla condotta pubblica principale; quest’ultima di prossima realizzazione grazie ad un finanziamento ottenuto in ottobre dal Comune di Bitonto, in seguito ad un bando emanato dalla Sezione Lavori Pubblici regionale. 
[bookmark: _GoBack]	Proprio quest’ultima circostanza ha reso praticabile l’ipotesi di un sottopassaggio ferroviario, infatti, in mancanza di una rete fognaria stradale si sarebbe dovuto procedere con la realizzazione di porzione del collettore pluviale di raccolta e collegamento a valle all’esistente collettore, nonché sistemazione impianti di trattamento, soluzione, già ipotizzata in passato, che necessitava, tuttavia, di un costo considerevole, non garantito da alcuna fonte di finanziamento.   
	Il Sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, condivide la soluzione progettuale proposta da Ferrotramviaria S.p.a., tuttavia rappresenta che il finanziamento già ottenuto dal Comune di Bitonto per la soppressione del passaggio a livello al Km 16+513,86, giusta Delibera CIPE 54/2016, è pari ad € 7Meuro, per cui è necessario assicurare la restante parte del costo totale dell’opera. 
	Ferrotramviaria precisa che il finanziamento di cui alla Delibera CIPE 54/2016 - primo addendum, sarà interamente utilizzato per la realizzazione delle opere di eliminazione del passaggio a livello e, pertanto, dovrà eventualmente essere verificata la copertura finanziaria della pista ciclabile originariamente prevista.
	L’assessore Giannini, preso atto della convergenza del Sindaco di Bitonto e del Direttore di Ferrotramviaria sulla ipotesi del sottopasso, si impegna a reperire ulteriori risorse necessarie alla copertura finanziaria dell’intera opera ed invita pertanto Ferrotramviaria S.p.a. a trasmettere al Comune di Bitonto la documentazione progettuale relativa alla soluzione indicata, al fine della sua approvazione in Consiglio comunale.
	
	La riunione si chiude alle ore 12.00
Il verbalizzante
   ing. Roberto Detommaso
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